АДМИНИСТРАЦИЯ УНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2014                                                                                             № 510

пгт Уни

О внесении изменений в постановление администрации Унинского района от 30.10.2013 № 888 «Об утверждении муниципальной программы Унинского района Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о  бюджетном  процессе  в  муниципальном образовании  Унинский муниципальный район Кировской области , утвержденным решением Унинской районной Думы от 25.11.2013 № 274,         Устава     Унинского       района,     администрация      Унинского      района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Унинского района от 30.10.2013 № 888 «Об утверждении муниципальной программы Унинского района Кировской области   «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы » следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции. Прилагается.

1.2. Таблицу №1   в пункте 2 муниципальной программы  изложить в новой редакции.  Прилагается.

2. Настоящее  постановление подлежит обнародованию путем размещения в местах, установленных решением Унинской районной Думы и опубликованию на официальном сайте Унинского района.

И.о главы администрации

Унинского района          Н.Е. Колотова

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий программы |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования за счет всех источников, тыс.руб. | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Всего |  |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 53034,538 | субсидии из областного бюджета | 13428,000 | 17367,000 | 18156,000 | 48951,000 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 3725,444 | 175,518 | 182,576 | 4083,538 |  |
| 1.1. | Нормативное сдержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 246,96км | 35694.458 | субсидии из областного бюджета | 10729.336 | 11740,152 | 12417,163 | 34886.651 | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
|  |  |  | районный бюджет | 564.702 | 118,588 | 124,517 | 807.807 |  |
| 1.2. | Паспортизация автомобильных дорог | 320,600 | субсидии из областного бюджета |  | 90,000 | 90,000 | 180.00 | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
|  |  |  | районный бюджет | 138,600 | 1,000 | 1,000 | 140.6 |  |
| 1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, км | 17019,484 | субсидии из областного бюджета | 2698.664 | 5536,848 | 5648,837 | 13884.349 | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
|  |  |  | районный бюджет | 3022,142 | 55,930 | 57,059 | 3135,135 |  |
|  | итого, км | 3,48 | 5,40 | 5,10 | 13.98 |  |
|  | в том числе |
| 1.3.1. | Ремонт автомобильной дороги Уни - Сосновка - Верхолемье, 1,550 км | 2245,580 | субсидии из областного бюджета | 2132,165 |  |  | 2132.165 | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
|  |  |  | районный бюджет | 113,415 |  |  | 113,415 |  |
| 1.3.2 | Ремонт автомобильной дороги Уни-Елгань 0,400км +0,830км | 2243,511 | субсидии из областного бюджета | 566,499 |  |  | 566,499 | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
|  |  |  | районный бюджет | 1677,012 |  |  | 1677,012 |  |
| 1.3.4. | Ремонт автомобильной дороги Уни- Канахинцы - Уть, 0,700км +5,4км | 6824,493 | субсидии из областного бюджета |  | 5536,848 |  | 5536,848 | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
|  |  |  | районный бюджет | 1231,715 | 55,930 |  | 1287,645 |  |
| 1.3.5. | Ремонт автомобильной дороги Уни-Бельтюги-граница Удмуртии, 5,1 км | 5705,896 | субсидии из областного бюджета |  |  | 5648,837 | 5648,837 | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | 57,059 | 57,059 |  |
| 2. | Строительство автомобильной дороги Порез - Комарово - Чуваши |  | субсидии из областного бюджета |  |  | 43011,400 | 43011,400 | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | 44,000 | 44,000 |  |
|  | ввод, км |  |  | 4,950 | 4,950 |  |
| 4 | Предоставление субсидии на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров | 3300,000 | районный бюджет | 1300,000 | 1000,000 | 1000,000 | 3300,000 | администрация Унинского района |
| 5 | Предоставление межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности | 11060,254 | районный бюджет |  | 4055,010 | 4411,009 | 11060,254 | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
| 6 | Нераспределенные средства | 59,184 | районный бюджет | 59,184 |  |  |  | Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения |
| Всего по программе, в том числе: | 107756,152 | 18512.628 | 22540,598 | 66702,926 | 107756,152 |  |
| Областной бюджет, в том числе: | 91962,400 | 13428,000 | 17367,000 | 61167,400 | 91962,400 |  |
| за счет субсидий | 91962,400 | 13428,000 | 17367,000 | 61167,400 | 91962,400 |  |
| районный бюджет | 15793,752 | 5084,628 | 5173,598 | 5535,526 | 15793,751 |  |

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 3.48 | 5,4 | 5,1 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 94.8 | 92.6 | 90.55 |

__________