**АДМИНИСТРАЦИЯ УНИНСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.11.2014 № 647

пгт Уни

**Об утверждении муниципальной программы Унинского района «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» на 2014 – 2017 годы**

В соответствии с постановлениями администрации Унинского района от 04.09.2013 № 642 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области», от 30.10.2013 №875 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области в новой редакции», Уставом муниципального образования Унинский муниципальный район Кировской области, администрация Унинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу Унинского района «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» на 2014 – 2017 годы. Прилагается.

2. Финансовому управлению администрации Унинского района Бердовой Т.Г. ежегодно при формировании местного бюджета предусматривать средства, необходимые для реализации муниципальной программы.

3. Управлению по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения администрации Унинского района обеспечить выполнение муниципальной программы в пределах, установленных лимитов.

4. Постановление администрации Унинского района от 30.10.2013 №891 считать утратившим силу.

5. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения в местах, установленных решением Унинской районной Думы, и опубликованию на официальном сайте Унинского района.

Глава администрации

Унинского района С.В. Коковихин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Унинского района

от 07.11.2014 № 647

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Унинского района**

**«Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры»**

**на 2014 – 2017 годы**

**пгт Уни**

**2014**

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Унинского района

от 07.11.2014 № 647

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Унинского района**

**«Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры»**

**на 2014 – 2017 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Управление по вопросам муниципальной собственности и жизнеобеспечения администрации Унинского района» |
| Соисполнители муниципальной программы | МУ «Финансовое управление администрации Унинского района» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;  обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;  обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры; |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  снижение потерь ресурсов, эксплуатационных расходов, себестоимости распределения и производства теплоснабжения, водоснабжения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2017 годы. Этапы реализации программы не выделяются. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования – 55 729 832,0 рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 47 370 356,0 рублей;  средства местных бюджетов – 6 179 298,0 рублей (по соглашениям);  внебюджетные средства – 2 180 178,0 рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций коммунального комплекса (по соглашениям) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к концу 2017 года планируется:  модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры района;  обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и исключение возникновения чрезвычайных ситуаций;  повышение производительности, надежности и долговечности работы оборудования систем коммунальной инфраструктуры;  снижение потерь ресурсов, эксплуатационных расходов, себестоимости распределения и производства ресурсов;  повышение качества предоставления коммунальных услуг. |

1. Общая характеристика сферы реализации

программы, в том числе формулировки

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Жилищно-коммунальное хозяйство Унинского района функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг.

Общая площадь жилищного фонда района составляет 228,0 тыс. кв. метров, из них 10,0 тыс. кв. метров - многоквартирный жилищный фонд.

Услуги по теплоснабжению предоставляются 33 источниками тепла, отапливающие жилой фонд и объекты социальной сферы, эксплуатируется 5,3 км тепловых сетей, из них 57,3 % сетей нуждаются в замене.

Водоснабжение населенных пунктов обеспечивают 52 источника централизованного водоснабжения, протяженность водопроводных сетей - 121,8 км, из них 46,2% сетей нуждается в замене.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры некоторых населенных пунктов не позволяет обеспечить выполнение требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Реализация на территории района мероприятий по модернизации в рамках областной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD9027298A4E439D8ADA733335C5F4CA02C61EFD4AA378CA819947CA9D87EAA32BD1BO6YCH) "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" позволила добиться стабилизации надежности коммунальных систем.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия отрасли оказались в сложном экономическом положении; не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное распределение мощностей, приводящие к неэффективному использованию ресурсов;

низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры;

высокий уровень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;

сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Недостаточность средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ведет к снижению качества и надежности обслуживания потребителей, ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, а в конечном итоге - к снижению качества и комфортности проживания.

Учитывая комплекс проблем в жилищно-коммунальной сфере и необходимость выработки системного решения, обеспечивающего комфортность проживания, при одновременном повышении ресурсной эффективности производства жилищно-коммунальных услуг, необходимо использовать программно-целевой метод решения указанных проблем.

В результате реализации муниципальной программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечить предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости.

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей

сфере социально-экономического развития, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации

муниципальной программы, описание ожидаемых

конечных результатов муниципальной программы,

сроков и этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD9027298A4E439D8ADA73336515E4DA32C61EFD4AA378CA819947CA9D87EAA30BD13O6YFH) социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года" (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/432) (далее - Стратегия), и направлена на:

модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности оплаты коммунальных услуг для потребителей через привлечение субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в развитие системы коммунальной инфраструктуры;

совершенствование тарифной политики и развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере предоставления коммунальных услуг;

снижение среднего уровня износа системы коммунальной инфраструктуры.

Перечисленные приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства отражены в [Указе](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830D9A4F03D365C521EFA733AB283OAY3H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Муниципальная программа базируется на положениях:

Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830D9A2F138335D521EFA733AB283OAY3H) Российской Федерации.

Цель муниципальной программы - повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение комфортности проживания;

обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений;

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения;

план проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен).

[Сведения](#Par906) о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы и методика расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы приведены в приложении N 1.

В рамках реализации муниципальной программы к концу 2017 года планируется достичь следующих конечных результатов:

не превысить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, свыше нормативного;

не превысить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии свыше нормативного;

не превысить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения свыше нормативного;

обеспечить выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен) в размере 100%;

Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2017 годы.

Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Реализация программы осуществляется посредством реализации муниципальной программы Унинского района «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» на 2014 – 2017 годы.

Программные мероприятия муниципальной программы направлены на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Правовое регулирование муниципальной программы будет осуществляться посредством принятия постановлений и распоряжений администрации Унинского района Кировской области.

Изменения в программу будут вноситься с целью ее корректировки по результатам мониторинга.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будут осуществлены в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и областном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2017 годы составит 52 479 831,74 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 44 592 933,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 5 257 932,0 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

внебюджетные источники – 2 628 966,74 тыс. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций (привлекаются по соглашениям).

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет средств местного бюджета, устанавливается решением Собрания депутатов, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в [приложении N 2](#Par1530).

Средства местных бюджетов и внебюджетные средства привлекаются по соглашениям.

Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных средств планируется за счет привлечения собственных (инвестиционных) средств организаций коммунального комплекса района на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, заемных средств и собственных средств организаций коммунального комплекса областной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировской области" на 2013 - 2015 годы.

Прогнозная [оценка](#Par1776) ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3.

Все объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные  направления  финансирования | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальная программа Унинского района «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» на 2014 – 2017 годы | 55 729 832,0 | 12 126 272,0 | 19 451 780,0 | 18 651 780,0 | 5 500 000,0 |

При определении объема финансирования мероприятий использовался аналоговый метод оценки затрат.

Аналоговый метод оценки соответствует средней стоимости инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ) с применением индексов-дефляторов для инвестиций в основной капитал, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Объем финансирования муниципальной программы будет уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации программных мероприятий.

6. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Недостаточное  финансирование  мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования;  привлечение средств областного бюджета и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства |
| Увеличение платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в связи с установлением ежемесячной платы за капитальный ремонт жилья | предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам путем предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом платы за капитальный ремонт жилья |
| Несоответствие (в сторону  уменьшения) фактически  достигнутых показателей  эффективности реализации  муниципальной программы  запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;  анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных;  оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, отдельных мероприятий муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по формуле:



 - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

 - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

П I = П фi / П плi  х 100%;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

П I = П плi / П фi  х 100%;

 - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

 - плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за отчетный период по формуле:



 - степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (%);

 - степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (%);

k - количество показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы по конкретным объектам, утверждаемым администрацией Унинского района в рамках муниципальных целевых программ, муниципальных адресных программ, муниципальной программы, с запланированными осуществляется по формуле:



 - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

 - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

 - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:



 - коэффициент финансирования муниципальной программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

 - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (средства областного бюджета - в соответствии с законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

 - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:



 - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

 - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

 - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

 - степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (%);

 - коэффициент финансирования муниципальной программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

,  и  - весовые коэффициенты показателей степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, уровня выполнения мероприятий муниципальной программы, степени достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, равные соответственно 0,5, 0,3 и 0,2.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя  равно 70% и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя  от 50 до 70%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя  ниже 50%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Приложение N 1

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы,  наименование показателя | Единица  измерения | 2013  год  (оцен-  ка) | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» на 2014 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме  воды, поданной в сеть | % | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
| 1.2. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой  энергии | % | 9,5 | 9,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.3. | Выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам  формирования и экономической  обоснованности величины установленных тарифов (цен) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

[Методика](#Par1480) расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы приведена в приложении.

Приложение

к целевым показателям

эффективности муниципальной программы

**МЕТОДИКА**

**РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

1. [Доля](#Par928) утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата из формы статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода".

2. [Доля](#Par933) потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата из формы статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией".

6. [Выполнение](#Par957) плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен).

Значение показателя определяется на основании данных региональной службы по тарифам Кировской области.

Приложение № 2

к муниципальной программе

**РАСХОДЫ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Статус | Наименование  муниципальной  программы | Главный  распорядитель  бюджетных  средств | Расходы (рублей) | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» на 2014 – 2017 годы | Администрация Унинского района | 1 818 942,0 | 1 945 178,0 | 1 865 178,0 | 550 000,0 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источники  финансирова-  ния | Оценка расходов (рублей) | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | итого |
| 1 | Муниципальная программа Унинского района | «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры» на 2014 – 2017 годы | Всего | 12 126 272,0 | 19 451 780,0 | 18 651 780,0 | 5 500 000,0 | 55 729 832,0 |
| областной  бюджет | 10 307 330,0 | 16 534 013,0 | 15 854 013,0 | 4 675 000,0 | 47 370 356,0 |
| местный  бюджет | 1 818 942,0 | 1 945 178,0 | 1 865 178,0 | 550 000,0 | 6 179 298,0 |
| иные  внебюджетные  источники | 0 | 972 589,0 | 932 589,0 | 275 000,0 | 2 180 178,0 |